# FinanceApp — Бэклог

Зафиксированные идеи и задачи для будущей разработки.

Обновлён: апрель 2026

# Сводка приоритетов

Высокий приоритет:

- Расширенный расчёт целей — высокая ценность для пользователя (Фаза 5)

- Кредитный модуль — критично для пользователей с высокой закредитованностью (Фаза 6)

- Система разблокировки виджетов — ключевая механика школы (Фаза 8)

Средний приоритет:

- Импорт — дата последней транзакции по счёту

- Исправление _compute_avg_monthly_expenses в goal_service.py (текущий месяц)

- Метрика льготного периода кредитной карты

Низкий приоритет (дальний горизонт):

- AI-оценка активов — Фаза 7–8

- Инвестиционный счёт и инвестиционные активы — Фаза 6

# 1. Расширенный расчёт целей

Фаза: 5   Приоритет: Высокий

Умный расчёт прогресса по каждой финансовой цели — с прогнозами, сценариями и рекомендациями.

## Что показывать по каждой цели

- Сколько нужно откладывать: чтобы достичь цели к заданной дате

- Когда будет достигнута: прогнозная дата при текущем темпе накоплений

- Три сценария: консервативный (текущий темп) / базовый (+10%) / агрессивный (+25%)

- Прогресс-бар с отметкой целевой даты — видно опережаешь или отстаёшь

- Алерт: если цель не достижима к дате — конкретная рекомендация сколько добавить

## Формулы

- Нужно в месяц = (Цель − Накоплено) / Месяцев до целевой даты

- Дата достижения = Сегодня + (Цель − Накоплено) / СМО

- Дефицит = Нужно в месяц − СМО (если > 0 — алерт)

## Размещение

- Страница Цели — расширенная карточка каждой цели

- Виджет Среднемесячный остаток на дашборде — прогноз топ-3 целей

# 2. Кредитный модуль

Фаза: 6   Приоритет: Высокий

Отдельный раздел для управления кредитами и займами. Урок про кредиты — один из первых.

## Что реализовать

- Список всех кредитов с остатком, ставкой, ежемесячным платежом, датой закрытия

- Калькулятор переплаты — сколько заплатишь сверх тела кредита

- График выплат по месяцам

- Стратегии погашения: метод лавины (сначала дорогие) и снежного кома (сначала маленькие)

- Симулятор: что будет если платить на X рублей больше каждый месяц

- Интеграция с метриками кредитной нагрузки на дашборде

# 3. Система разблокировки виджетов

Фаза: 8   Приоритет: Высокий (ключевая механика школы)

Виджеты дашборда открываются автоматически после прохождения урока.

## Что реализовать

- Поле unlocked_widgets (JSON array) в модели пользователя

- API: POST /api/v1/users/unlock-widget — вызывается после завершения урока

- Фронтенд: виджет рендерится только если его id есть в unlocked_widgets

- Заблокированные виджеты: замочек + подпись какой урок нужно пройти

- 4 виджета доступны сразу: Доступные финансы, Доходы vs расходы, Долги, Последние транзакции

## Карта виджетов и уроков

- Урок 1 → Расходы по категориям

- Урок 2 → Бюджет по категориям

- Урок 3 → Норма сбережений

- Урок 4 → Динамика за 3 месяца

- Урок 5 → Финансовые цели

- Урок 6 → Подушка безопасности

- Урок 7 → Прогноз на месяц

- Урок 8 → Регулярные платежи

- Урок 9 → Финансовое здоровье

- Урок 10 → FI-score

- Урок 11 → Инвестиционный портфель

- Урок 12 → Путь к финансовой свободе

# 4. Импорт — дата последней транзакции

Фаза: 5   Приоритет: Средний

- На странице импорта добавить дату последней транзакции по каждому счёту

- Формат: дата + сколько дней прошло (например "28 марта · 4 дня назад")

- Если давно не обновлялся (>30 дней) — выделить оранжевым с подсказкой

# 5. Метрика льготного периода кредитной карты

Фаза: 6   Приоритет: Средний

Показывает успевает ли пользователь погасить задолженность по карте без процентов.

## Что реализовать

- Добавить необязательное поле grace_period_days (int) в модель Account для credit_card

- Вычислять метрику: текущий долг по карте vs среднемесячный доход

- Три зоны: зелёная (долг < дохода), жёлтая (80–100% дохода), красная (долг > дохода)

- UI: показывать в виджете Кредиты рядом с карточкой карты

# 6. Исправление расчёта подушки безопасности

Фаза: 5   Приоритет: Средний

- В goal_service.py метод _compute_avg_monthly_expenses включает текущий месяц в расчёт

- Нужно исключить текущий месяц — аналогично исправлению в financial_health_service.py

- cursor <= current_month → cursor < current_month

# 7. Инвестиционный счёт и инвестиционные активы

Фаза: 6   Приоритет: Средний

Новая механика: брокерский счёт + операции покупки/продажи активов.

## Логика

- Пока деньги просто лежат на брокерском счёте — это деньги (account_type = broker)

- Когда происходит покупка активов — переходят в инвестиционные активы

- Новые виды операций: investment_buy, investment_sell (уже есть в enum)

- На дашборде в виджете Капитал пока заглушка "Появится после добавления инвестиционного счёта"

# 8. AI-оценка активов

Фаза: 7–8   Приоритет: Низкий (дальний горизонт)

- Подключить источники рыночных данных: Циан, Авито, Авто.ру, Московская биржа

- Автоматически обновлять стоимость RealAsset раз в неделю / месяц

- Показывать динамику изменения стоимости актива

- Учитывать в расчёте Чистого капитала

# 9. Свободный капитал

Фаза: 5   Приоритет: Средний

Собственные средства сверх подушки безопасности.

- Формула: Подушка (факт) − Цель подушки (5 × ср. расходы)

- Показывать только если > 0 (подушка сформирована)

- Умная подсказка: "У тебя X ₽ сверх подушки. Можно закрыть цель [название]"

- Размещение: секция Капитал и долги рядом с Подушкой безопасности